ПЛАНЫ по реализации НП ИДЖ на 2025 год

*В 2025 г. в Магаданской области реализуются* ***2 объекта капитального строительства****.*

- мост через р. Авенирыч на автодороге Авенирыч-Сеймчан, лимит средств на 2025 г. – 489,312 млн. руб. в том числе ФБ – 479,328 млн. руб.;. ОБ – 9,984 млн. руб. По итогам I полугодия освоено – 40,9 млн. руб. (ФБ – 40,1; ОБ – 0,836 млн. руб.). Освоение 8,3%

- мост через р. Аган на автодороге «Палатка-Кулу-Нексикан» лимит средств на 2025 г. – 136,9 млн. руб. кассовое освоение – 0,00 мл. руб. Планируется к вводу в 2025 г. 59,2 пог. м.

 ***Объекты капитального ремонта и ремонта*** *включенные в национальный проект «Инфраструктура для жизни» -* ***7 объектов****.*

- капитальный ремонт ул. Берзина - лимит средств на 2025 г. – 177,1 млн. руб. ОБ. Кассовое освоение – 64,397 млн. руб. 36,36%

- капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Право-Набережной - лимит средств на 2025 г. – 163,47 млн. руб. ОБ. Кассовое освоение – 5,754млн. руб. 3,5%

- ремонт а/д Солнечный-Ола км 22+630-24+020- лимит средств на 2025 г. – 84,819 млн. руб. в том числе ФБ – 83,2 млн. руб.;. ОБ – 1,619 млн. руб. Кассовое освоение – 12,04 млн. руб. 14%

- ремонт а/д Колчаковский ключ-Клепка км 16+000-18+100; лимит средств на 2025 г. – 69,77 млн. руб. в том числе ФБ – 68,455 млн. руб.;. ОБ – 1,32 млн. руб. Кассовое освоение – 67,784 млн. руб. (ФБ – 66,5 млн. руб.; ОБ – 1,282 млн. руб.) 97%. *Объект введен в эксплуатацию – 4 июля 2025, протяженность 2,11 км.*

- капитальный ремонт моста через р. Большая Купка на км 107+115 на а/д "Герба-Омсукчан"; лимит средств на 2025 г. – 57,904 млн. руб. в том числе ФБ – 30,783 млн. руб.;. ОБ – 27,121 млн. руб. Кассовое освоение – 0 млн. руб. 0%

- капитальный ремонт УДС п. Ягодное (ул. Металлистов); лимит средств на 2025 г. –65,0 млн. руб. ОБ. Кассовое освоение – 0 млн. руб. 0%

- капитальному ремонту улично-дорожной сети в п. Талая (ул. Ленина, ул. Комсомольская); лимит средств на 2025 г. –178,477 млн. руб. ОБ. Кассовое освоение – 0 млн. руб. 0%

**Объем финансирования по НП ИДЖ – 1 452,663 млн. руб. в том числе ФБ – 661,767 млн. руб. ОБ – 790,896 млн. руб.**

**КАССА на 17.07.2025 г. – 190,976 млн. руб. 13,1 %.**

**2. О дорожно-транспортных происшествиях в субъектах Российской Федерации по итогам 6 месяцев 2025 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | 2024г. |  2025г. |
| Район ДТП |  |  |  |   |   |   |   |   |
|   | ДТП | Пог. | Ран. | Н/С + ОТКАЗ | ДТП | Пог. | Ран. | Н/С + ОТКАЗ |
| Ольский | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| Хасынский | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| Ягоднинский | 6 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| Тенькинский | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Сусуманский | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Омсукчанский | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Среднеканский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Эвенский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Магадан | 44 | 4 | 64 | 12 | 38 | 2 | 48 | 4 |
| Итого по области: | **69** | **8** | **96** | **18** | **66** | **6** | **86** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Область** | **Транспортный риск - 1,03** | **Транспортный риск - 0,77** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Прогноз транспортного риска - 1,29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Плановое значение показателя «Транспортный риск» по итогам 6 мес. – 1,29, фактическое значении 0,77.**

**Задачи поставленные региональным проектом «Безопасность дорожного движения» Магаданской областью выполняются.**