Информация

О реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Магаданской области на период по 2044 год» по состоянию по состоянию на: 01.04.2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано работ, тыс.руб | Заключено контрактов,тыс.руб | Выполнено работ (принято 100%) тыс.руб | Оплачено из средств собственников выполненных (принятых 100%) работ, тыс.руб | Оплачено из средств собственников всего с учетом авансов, тыс.руб | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2015 году | 945947,94 | 491397,74 | 394046,41 | 386570,03 | 411233,17 | * 1. Запланировано 110 видов работ в 74 домах
	2. Принято 97 видов работ в 71 домах
	3. Оплачено в полном объеме 93 видов работ в 70 домах
	4. Частично оплачено 13 видов работ в 13 домах
 |
| 2. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2016 году | 579457,45 | 240384,29 | 95253,46 | 95253,46 | 133481,24 | * 1. Запланировано 147 видов работ в 140 домах
	2. Принято 32 видов работ в 28 домах
	3. Оплачено в полном объеме 32 видов работ в 28 домах по КР (выполнено 100% 54 ПСД)
	4. Частично оплачено 99 видов работ в 99 домах
 |
| 3. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2017 году | 1012979,44 | 54271,95 | 9504,49 | 9504,49 | 13449,80 | * 1. Запланировано 168 видов работ в 146 домах
	2. Принято 1 вид работ в 1 доме
	3. Оплачено в полном объеме 1 вид работ в 1 доме
	4. Частично оплачено 21 видов работ в 21 домах (ПСД)
 |
| 4. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2018 году | 487606,61 | 3936,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 1. Запланировано 90 видов работ в 84 домах
	2. Принято 0 видов работ в 0 домах
	3. Оплачено в полном объеме 0 вид работ в 0 доме
	4. Частично оплачено 0 видов работ в 0 домах
 |
| **ИТОГО:** | **3025991,44** | **789990,60** | **498804,36** | **491327,98** | **558164,22** |  |