Информация

О реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Магаданской области на период по 2044 год» по состоянию по состоянию на: 01.06.2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано работ, тыс.руб | Заключено контрактов,тыс.руб | Выполнено работ (принято 100%) тыс.руб | Оплачено из средств собственников выполненных (принятых 100%) работ, тыс.руб | Оплачено из средств собственников всего с учетом авансов, тыс.руб | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2015 году | 945947,94 | 491397,74 | 403004,18 | 395527,80 | 417141,94 | * 1. Запланировано 110 видов работ в 74 домах
	2. Принято 98(СМР) видов работ в 71 домах
	3. Оплачено в полном объеме 99 видов работ в 71 домах
	4. Частично оплачено 8 видов работ в 7 домах
 |
| 2. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2016 году | 579457,45 | 247907,53 | 121991,88 | 121991,88 | 154778,70 | * 1. Запланировано 147 видов работ в 140 домах
	2. Принято 41(СМР) видов работ в 37 домах
	3. Оплачено в полном объеме 38 видов работ в 32 домах по КР (выполнено 100% 54 ПСД)
	4. Частично оплачено 95 видов работ в 95 домах
 |
| 3. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2017 году | 1012979,44 | 111036,48 | 21386,85 | 21386,85 | 39926,47 | * 1. Запланировано 168 видов работ в 146 домах
	2. Принято 5(СМР) вид работ в 5 домах
	3. Оплачено в полном объеме 1 вид работ в 1 доме
	4. Частично оплачено 17 видов работ в 17 домах (ПСД)
 |
| 4. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2018 году | 487606,61 | 6783,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 1. Запланировано 90 видов работ в 84 домах
	2. Принято 0(СМР) видов работ в 0 домах
	3. Оплачено в полном объеме 0 вид работ в 0 доме
	4. Частично оплачено 0 видов работ в 0 домах
 |
| **ИТОГО:** | **3025991,44** | **857125,14** | **546382,91** | **538906,53** | **611847,11** |  |