Информация

О реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Магаданской области на период по 2044 год» по состоянию по состоянию на: 01.08.2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано работ,  тыс.руб | Заключено контрактов,  тыс.руб | Выполнено работ (принято 100%) тыс.руб | Оплачено из средств собственников выполненных (принятых 100%) работ, тыс.руб | Оплачено из средств собственников всего с учетом авансов, тыс.руб | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2015 году | 945947,94 | 491397,74 | 403491,38 | 396015,00 | 417629,15 | * 1. Запланировано 110 видов работ в 74 домах   2. Принято 98 видов работ в 71 домах (в т.ч. 7 МКД\*)   3. Оплачено в полном объеме 99 видов работ в 71 домах   4. Частично оплачено 9 видов работ в 8 домах |
| 2. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2016 году | 579457,45 | 254114,64 | 153192,31 | 153192,31 | 172891,54 | * 1. Запланировано 147 видов работ в 140 домах   2. Принято 44 видов работ в 40 домах (в т.ч. 2 МКД\*)   3. Оплачено в полном объеме 43 видов работ в 39 домах по КР (выполнено 100% 56 ПСД)   4. Частично оплачено 87 видов работ в 87 домах |
| 3. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2017 году | 1012979,44 | 270291,60 | 30606,77 | 30606,77 | 81477,41 | * 1. Запланировано 168 видов работ в 146 домах   2. Принято 6 видов работ в 6 домах (в т.ч. 3 МКД\*)   3. Оплачено в полном объеме 6 видов работ в 6 домах   4. Частично оплачено 31 видов работ в 31 домах (ПСД) |
| 4. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2018 году | 487606,61 | 37130,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 1. Запланировано 90 видов работ в 84 домах   2. Принято 0 видов работ в 0 домах (в т.ч. 0 МКД\*)   3. Оплачено в полном объеме 0 вид работ в 0 доме   4. Частично оплачено 0 видов работ в 0 домах |
| **ИТОГО:** | **3025991,44** | **1052934,47** | **587290,45** | **579814,07** | **671998,10** |  |

\*в т.ч. МКД, в которых не выполнены все из запланированных в Краткосрочном плане видов работ

Примечание: внутридомовая система водоснабжения и система водоотведения объединены в один вид работ