О реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Магаданской области на период по 2044 год» по состоянию по состоянию на 01.10.2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано работ,  тыс.руб | Заключено контрактов,  тыс.руб | Выполнено работ (принято 100%) тыс.руб | Оплачено из средств собственников выполненных (принятых 100%) работ, тыс.руб | Оплачено из средств собственников всего с учетом авансов, тыс.руб | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2015 году | 945947,94 | 503892,89 | 403491,38 | 396015,00 | 421101,96 | * 1. Запланировано 110 видов работ в 74 домах   2. Принято 98 видов работ в 71 домах (в т.ч. 7 МКД\*)   3. Оплачено в полном объеме 100 видов работ в 71 домах   4. Частично оплачено 9 видов работ в 7 домах |
| 2. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2016 году | 579457,45 | 241492,95 | 172930,08 | 172930,08 | 187531,10 | * 1. Запланировано 146 видов работ в 139 домах   2. Принято 48 видов работ в 44 домах (в т.ч. 2 МКД\*)   3. Оплачено в полном объеме 49 видов работ в 44 домах по КР   4. Частично оплачено 83 видов работ в 83 домах |
| 3. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2017 году | 1012979,44 | 288462,30 | 72796,40 | 72796,40 | 121151,84 | * 1. Запланировано 168 видов работ в 146 домах   2. Принято 14 видов работ в 14 домах (в т.ч. 4 МКД\*)   3. Оплачено в полном объеме 13 видов работ в 13 домах   4. Частично оплачено 29 видов работ в 29 домах |
| 4. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2018 году | 487606,61 | 43231,39 | 0,00 | 0,00 | 2283,52 | * 1. Запланировано 91 видов работ в 85 домах   2. Принято 0 видов работ в 0 домах (в т.ч. 0 МКД\*)   3. Оплачено в полном объеме 3 вида работ в 3 домах (ПСД)   4. Частично оплачено 1 вид работ в 1 доме |
| **ИТОГО:** | **3025991,44** | **1077079,52** | **649217,86** | **641741,48** | **732068,43** |  |

\*в т.ч. МКД, в которых не выполнены все из запланированных в Краткосрочном плане видов работ

Примечание: внутридомовая система водоснабжения и система водоотведения объединены в один вид работ