Приложение №2

к Инструкции об организации учета

подконтрольных объектов и истории их проверок при осуществлении регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции

объектов капитального строительства,

утвержденной приказом управления архитектуры

и градостроительства Магаданской области

№ 67-О от 26.10.2017 г.

Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области

Реестр проверочных мероприятий и результатов проверочных мероприятий, проводимых в рамках

регионального государственного строительного надзора в 2019 году.

| № п/п | Дата проведения проверки | Наименование объекта | Основание проведения проверки плановая/внеплановая | Результат проведения проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Акт | Предписание | Протокол | Постановление |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 16.01.2019-17.01.2019 | «Реконструкция подстанций 220 кВ «Оротукан», «Палатка», «Центральная». Реконструкция ПС 220 кВ «Палатка»» | Выездная проверка. Извещение об окончании строительства от ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» № 1 от 29.12.2018 г. Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Составлен акт проверки |
| 2 | 09.01.2019 | «Реконструкция здания по проспекту Карла Маркса, д.67В под дошкольное образовательное учреждение № 5», по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д.67В | Выездная внеплановая проверка исполнения предписания № 01-18/1 от 25.10.2018 г. Поступление извещения №01/12 от 27.12.2018 г. об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительств от ООО «Идефикс». Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Нарушения устранены, предписание выполнено |
| 3 | 24.01.2019-06.02.2019 | «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м», расположенного по адресу: Магаданская область, Хасынский район, пгт. Палатка, ул. Почтовая | Выездная проверка. Наступление срока завершения работ согласно программы проверок дело № 18-15 по извещению ООО «Магаданстальизделия» № б/н от 15.01.2019 о сроках завершения работ подлежащих проверке Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | 1 | 1 | 1 | Несоответствие работ проектной документации |
| 4 | 21.02.2019 | «Многофункциональный культурно-развлекательный комплекс», по адресу: Магаданская область, г. Магадан, шоссе Колымское | Выездная проверка. Извещение ООО «Магадан Спорт» №1 от 15.02.2019 о сроках завершения работ подлежащих проверке. П. 4 программы проверок, дело №09-17. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушений не выявлено |
| 5 | 25.02.2019-26.02.2019 | «Кратковременный склад ВМ вместимостью 49,9 тн» расположенный по адресу Магаданская область, муниципальное образование «Северо-Эвенский городской округ», Омсукчанское лесничество. Северо-Эвенское участковое лесничество, квартал 26, выделы 95, 130 | Выездная проверка. Извещения ООО «Омолонская золоторудная компания» № 71/1, № 72 от 11.02.2019 г., П. 1, 2 Программы проверок по делу № 01-19 Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Составлен акт проверки |
| 6 | 28.02.2019 | «Торгово-офисное здание», расположенное по адресу: г. Магадан, ул. Советская, д. 2 | Выездная проверка. Извещение ООО «Магаданстальизделия» №б/н от 18.02.2019 о сроках окончания работ подлежащих проверке. П. 4 программы проведения проверок по делу № 02-18 Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушений не выявлено |
| 7 | 28.02.2019 | «Торгово-офисное здание», расположенное по адресу: г. Магадан, ул. Советская, д. 2 | Выездная проверка. Извещение об окончании строительства от ООО «Колыманефтепродукт» № б/н от 18.02.2019. Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Составлен акт проверки |
| 8 | 25.02.2019-01.03.2019 | «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м», расположенный по адресу: Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», г. Магадан, ул. Октябрьская | Выездная внеплановая проверка исполнения предписания № 06-17/2 от 19.11.2018 г. в связи с наступлением срока исполнения предписания. Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | 1 | 1 | Решение арбитражного суда Магаданской области от 15.05.2019 по делу №А37-574/2019 | Пункт 3 предписания не выполнен в установленный предписанием срок |
| 9 | 05.03.2019 | «Многофункциональный культурно-развлекательный комплекс», по адресу: Магаданская область, г. Магадан, шоссе Колымское | Выездная проверка. Извещение об окончании строительства №б/н от 01.03.2019 от ООО «Магадан Спорт». Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Составлен акт проверки |
| 10 | 21.03.2019-29.03.2019 | «Склад селитры с модульным пунктом производства невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ на месторождении Павлик», расположенного по адресу: Магаданская область, Тенькинский район, урочище руч. Павлик, руч. Ванин, Тенькинское лесничество, Тенькинское участковое лесничество, квартал №29 | Выездная проверка. Наступление срока проведения проверки, согласно п. 1, 2 Программы проверок по делу № 20-18 Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | 1 | 3 | 3 | Строительство без разрешения в период с 13.06.2018 по 19.12.2018 Строительство с нарушениями требований проектной документации |
| 11 | 19.03.2019 – 27.03.2019 | «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м», расположенного по адресу: Магаданская область, Хасынский район, пгт. Палатка, ул. Почтовая | Выездная внеплановая проверка исполнения предписания № 18-15/1 от 06.02.2019 г. в связи с наступлением срока исполнения предписания. Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | 1 | 1 | Решение арбитражного суда Магаданской области от 10.06.2019 по делу №А37-804/2019 | Предписание в установленный срок не выполнено |
| 12 | 29.03.2019-03.04.2019 | «Торговый комплекс по адресу: г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 15, к. 1», расположенного по адресу Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», ул. Кольцевая, д. 15, корпус 1 | Выездная проверка. Извещение о начале строительства от ООО «Эксел» № 1 от 21.03.2019 Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | 1 | 1 | Реконструкция без разрешения, направление извещения о начале строительства после фактического завершения реконструкции |
| 13 | 09.04.2019 – 17.04.2019 | 1. «Ремонтно-механическая мастерская, участок ТО и ТР автоспецтехники, самосвалов, автокранов и прицепов» расположенного по адресу Магаданская область, Тенькинский городской округ, пос. Омчак; 2. «Ремонтно-механическая мастерская, участок ТО и ТР строительной техники» расположенного по адресу Магаданская область, Тенькинский городской округ, пос. Омчак. | Выездная проверка. Наступление срока проведения проверки, согласно п. 1-4 программ проверок по делам № 11-13, 12-13. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | 2 | 2 | Эксплуатация без разрешения, Нарушения требований проектной документации в части ведения исполнительной документации и отсутствие ППР |
| 14 | 15.04.2019 – 19.04.2019 | «Торговый центр «Мегамаг», расположенного по адресу: Магаданская область, г. Магадан, район 2 км основной трассы | Выездная проверка. Наступление срока проведения проверки, согласно п. 5 программы проверок по делу № 15-16. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 15 | 19.04.2019 –26.04.2019 | «Плавательный бассейн с зонированием 25х8,5 м», расположенный по адресу: Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Каширина (ООО «МСК») | Выездная проверка. Наступления срока проведения проверки, п. 2 программы проверок дело № 18-18. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | 1 | 1 | 1 | Строительство с нарушениями требований проектной документации |
| 16 | 19.04.2019 –26.04.2019 | «Плавательный бассейн с зонированием 25х8,5 м», расположенный по адресу: Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Каширина (ООО «ТСП») | Выездная проверка. Наступления срока проведения проверки, п. 2 программы проверок дело № 18-18. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | 1 | 1 | 1 | Строительство с нарушениями требований проектной документации |
| 17 | 06.05.2019 – 08.05.2019 | ««Склад ГСМ» в соответствии с проектной документацией «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик», (Магаданская область, Тенькинский район)», расположенного по адресу: Магаданская область, Тенькинский район, урочище руч. Павлик, руч. Ванин, Тенькинское лесничество, Тенькинское участковое лесничество, квартал №29 | Документарная внеплановая проверка исполнения предписания № 04-18/1 от 21.12.2018 г. Поступление извещения № 1 от 22.04.2019 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительств от АО «Павлик». Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Нарушения устранены, предписание выполнено |
| 18 | 04.07.2019-05.07.2019 | 1. «Ремонтно-механическая мастерская, участок ТО и ТР автоспецтехники, самосвалов, автокранов и прицепов» расположенного по адресу Магаданская область, Тенькинский городской округ, пос. Омчак; 2. «Ремонтно-механическая мастерская, участок ТО и ТР строительной техники» расположенного по адресу Магаданская область, Тенькинский городской округ, пос. Омчак. | Документарная, внеплановая проверка исполнения предписания № 11(12)-13/1 от 17.04.2019 г. Поступление извещения об устранении нарушений при строительстве, объекта капитального строительств от АО «Полюс Магадан». Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Нарушения устранены, предписание выполнено |
| 19 | 08.07.2019 | 1. «Ремонтно-механическая мастерская, участок ТО и ТР автоспецтехники, самосвалов, автокранов и прицепов» расположенного по адресу Магаданская область, Тенькинский городской округ, пос. Омчак; 2. «Ремонтно-механическая мастерская, участок ТО и ТР строительной техники» расположенного по адресу Магаданская область, Тенькинский городской округ, пос. Омчак. | Выездная проверка. Наступления срока проведения проверки п.5 программы проверок по делу № 11-13 и п.5 программы проверок по делу № 12-13 | 1 | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 20 | 10.07.2019-23.07.2019 | ««Склад ГСМ» в соответствии с проектной документацией «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик», (Магаданская область, Тенькинский район)», расположенного по адресу: Магаданская область, Тенькинский район, урочище руч. Павлик, руч. Ванин, Тенькинское лесничество, Тенькинское участковое лесничество, квартал №29. | Выездная проверка. Наступления срока проведения проверки, п.п. 2-5 программы проверок дело № 04-18. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | 1 | - | - | - | В ходе проведения проверки установлено не полное выполнение работ. Соответствие выполненных работ Проектной документации подлежит повторной проверке. |
| 21 | 27.06.2019-12.07.2019 | «Реконструкция котельной в поселке Дукат» | Выездная проверка. Наступления срока проведения проверки, согласно п. 5 программы проверок дело № 06-17. Извещение ООО «КБК СоцСтрой» об окончании строительства № 7 от 24.06.2019 г. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | 1 | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 22 | 01.07.2019-09.07.2019 | «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м», расположенного по адресу: Магаданская область, Хасынский район, пгт. Палатка, ул. Почтовая | Выездная проверка. Наступление срока проведения проверки, п.п. 3, 4 программы проверок дело № 18-15. Извещение от ООО «КБК СоцСтрой» о сроках завершения работ подлежащих проверке № 8 от 25.06.2019 г. Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | 1 | 1 | 1 | 1 | Выявлены нарушения требований проектной документации при строительстве объекта капитального строительства. |
| 23 | 10.07.2019-11.07.2019 | «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м», расположенного по адресу: Магаданская область, Хасынский район, пгт. Палатка, ул. Почтовая | Выездная проверка. Наступление срока проведения проверки, п. 5 программы проверок дело № 18-15. Извещение от ООО «КБК СоцСтрой» о сроках завершения работ подлежащих проверке № 9 от 26.06.2019 г. Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | 1 | 1 | 1 | 1 | Выявлены нарушения требований проектной документации при строительстве объекта капитального строительства. |
| 24 | 24.07.2019 | «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м», расположенного по адресу: Магаданская область, Хасынский район, пгт. Палатка, ул. Почтовая | Внеплановая, документарная проверка. Поступление извещения об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительств от ООО «Магаданстальизделия». Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | 1 | - | - | - | Нарушения устранены, предписание выполнено |
| 25 | 25.07.2019 | «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м», расположенного по адресу: Магаданская область, Хасынский район, пгт. Палатка, ул. Почтовая | Внеплановая, документарная проверка. Поступление извещения об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительств от ООО «КБК Соцстрой». Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Нарушения устранены, предписание выполнено |
| 26 | 22.07.2019-30.07.2019 | «28-квартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Магадан, район ул. Комсомольской | Выездная проверка. Наступление срока проведения проверки, п.п. 3, 4 программы проверок дело № 16-15. Извещения от ООО «МСК» о сроках завершения работ подлежащих проверке № 4 и № 5 от 01.07.2019 г. Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 27 | 06.08.2019-07.08.2019 | «28-квартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Магадан, район ул. Комсомольской | Итоговая, выездная проверка. Наступления срока проведения проверки, п. 5 программы проверок дело № 16-15, извещения № 7 от 25.07.2019 г ООО «МСК». Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | 1 | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. Выдано заключение. |
| 28 | 05.08.2019-06.08.2019 | «Плавательный бассейн с зонированием 25х8,5 м», расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский городской округ, п. Ола, ул. Каширина | Внеплановая, выездная. Проверка фактического исполнения ООО «ТСП» предписания № 18-18/2-2 от 26.04.2019 г. в связи с наступлением срока исполнения предписания. Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Нарушения устранены, предписание выполнено |
| 29 | 08.08.2019-09.08.2019 | «Плавательный бассейн с зонированием 25х8,5 м», расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский городской округ, п. Ола, ул. Каширина | Внеплановая, выездная. Проверка фактического исполнения ООО «МСК» предписания № 18-18/2-1 от 26.04.2019 г. в связи с наступлением срока исполнения предписания. Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Нарушения устранены, предписание выполнено |
| 30 | 07.08.2019-16.08.2019 | «Плавательный бассейн с зонированием 25х8,5 м», расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский городской округ, п. Ола, ул. Каширина | Выездная проверка, ООО «ТСП». Наступление срока завершения работ согласно п. 3 программы проверок дело № 18-18, Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | 1 | - | - | - | Работы не выполнены, проверка перенесена |
| 31 | 08.08.2019-21.08.2019 | «Торговый центр «Мегамаг», расположенного по адресу: Магаданская область, г. Магадан, район 2 км основной трассы. | Выездная проверка, ООО «Магаданстальизделия». Наступление срока завершения работ согласно п.п. 4, 7 программы проверок дело № 15-16, Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 32 | 09.08.2019-16.08.2019 | «Реконструкция электроцеха под здание административно-делового назначения» по адресу Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 43 | Выездная проверка. Пункты 1, 2, 3 программы проверок дело № 13-16, в связи с поступлением извещения от ООО «Управляющая компания» № б/н от 30.07.2019 Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 33 | 19.08.2019-27.08.2019 | Реконструкция тепломагистрали № 1 Магаданской ТЭЦ | Выездная проверка, МУП города Магадана «Магадантеплосеть». Наступление срока завершения работ согласно п. 1 программы проверок дело № 07-19, Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 34 | 30.08.2019 | «Тепличный комплекс», расположенный по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Зайцева | Внеплановая, выездная. Проверка фактического исполнения ООО «Тепличный комплекс «Агро Инвест» предписания № 12-16/1 от 17.10.2018 г. в связи с наступлением срока исполнения предписания. Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Нарушения устранены, предписание выполнено |
| 35 | 09.09.2019-13.09.2019 | «Тепличный комплекс», расположенный по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Зайцева | Выездная проверка. Наступление срока завершения работ согласно п. 3 программы проверок дело № 12-16. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 36 | 06.09.2019-16.09.2019 | «Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в микрорайоне Снежный города Магадана» по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», город Магадан, мкрн. Снежный, ул. Майская | Выездная проверка департамента САТЭК мэрии г. Магадана. Наступление срока завершения работ согласно п. 1 программы проверок дело № 08-19. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 37 | 06.09.2019-16.09.2019 | «Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в микрорайоне Снежный города Магадана» по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», город Магадан, мкрн. Снежный, ул. Майская | Выездная проверка ООО «Мотыклей». Наступление срока завершения работ согласно п. 1 программы проверок дело № 08-19. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 38 | 19.09.2019-20.09.2019 | «Склад селитры с модульным пунктом производства невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ на месторождении Павлик. I этап», расположенного по адресу: Магаданская область, Тенькинский район, урочище руч. Павлик, руч. Ванин, Тенькинское лесничество, Тенькинское участковое лесничество, квартал №29 | Внеплановая, выездная. Проверка фактического исполнения АО «Золоторудная Компания Павлик» предписания № 18-15/1 от 29.03.2019 г. в связи с наступлением срока исполнения предписания. Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Нарушения устранены, предписание выполнено |
| 39 | 23.09.2019-27.09.2019 | «Склад селитры с модульным пунктом производства невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ на месторождении Павлик. I этап», расположенного по адресу: Магаданская область, Тенькинский район, урочище руч. Павлик, руч. Ванин, Тенькинское лесничество, Тенькинское участковое лесничество, квартал №29 | Выездная проверка. Наступление срока завершения работ согласно п. 3 программы проверок дело № 20-18. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 40 | 18.09.2019-16.10.2019 | «Плавательный бассейн с зонированием 25х8,5 м» по адресу Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Каширина (проверка застройщика ООО «МСК») | Выездная проверка. Наступление срока завершения работ согласно п.п. 3. 4 программы проверок дело № 18-18. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 41 | 18.09.2019-16.10.2019 | «Плавательный бассейн с зонированием 25х8,5 м» по адресу Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Каширина (проверка лица осуществляющего строительство ООО «ТСП») | Выездная проверка. Наступление срока завершения работ согласно п.п. 3. 4 программы проверок дело № 18-18. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | 1 | 1 | 1 | Выявлены нарушения требований проектной документации и технических регламентов при строительстве объекта капитального строительства. |
| 42 | 23.09.2019-04.10.2019 | «Магаданский областной онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек. Существующее здание Магаданского областного онкологического диспансера» по адресу Российская Федерация, Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», город Магадан, улица Нагаевская (проверка застройщика – Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области) | Выездная проверка. Наступление срока завершения работ согласно п. 1 программы проверок дело № 10-19. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 43 | 23.09.2019-04.10.2019 | «Магаданский областной онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек. Существующее здание Магаданского областного онкологического диспансера» по адресу Российская Федерация, Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», город Магадан, улица Нагаевская (проверка лица осуществляющего строительство – АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова») | Выездная проверка. Наступление срока завершения работ согласно п. 1 программы проверок дело № 10-19. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 44 | 23.09.2019-04.10.2019 | «Реконструкция здания пр. Карла Маркса, д.67В под дошкольное образовательное учреждение № 5» по адресу г. Магадан, пр. Карла Маркса, д.67В | Выездная проверка. Наступление срока завершения работ согласно п.п. 2, 3, 4, 5 программы проверок дело № 01-18. Согласно извещениям ООО «Идефикс» о сроках завершения работ №10/09, № 11/09, № 12/09, №13/09 от 04.09.2019г. Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 45 | 03.10.2019-04.10.2019 | «Склад селитры с модульным пунктом производства невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ на месторождении Павлик. I этап» по адресу Магаданская область, Тенькинский район, урочище руч. Павлик, руч. Ванин, Тенькинское лесничество, Тенькинское участковое лесничество, квартал №29 | Выездная проверка. Наступление срока завершения работ согласно п. 5 программы проверок дело № 20-18, поступление от АО «Золоторудная Компания Павлик» извещения об окончании строительства № 2 от 27.09.2019 г. Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 46 | 17.10.2019-23.10.2019 | «Объект придорожного сервиса. Автозаправочная станция», расположенного по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», город Магадан, улица Кольцевая | Выездная проверка. Наступление срока завершения работ согласно п. 1 программы проверок дело № 05-19 Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 47 | 24.10.2019-15.11.2019 | ««Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик (Магаданская область, Тенькинский район). Склад ГСМ. Корректировка» 1-й этап строительства в соответствии с проектной документацией» по адресу Магаданская область, Тенькинский район, урочище руч. Павлик, руч. Ванин, Тенькинское лесничество, Тенькинское участковое лесничество, квартал №29 | Выездная проверка. Наступление срока завершения работ согласно п.п. 2-5 программы проверок дело № 04-18 Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены |
| 48 | 30.10.2019-11.11.2019 | «Напорный коллектор от ГНС до здания решеток очистных сооружений биологической очистки сточных вод» по адресу Российская Федерация, Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», город Магадан | Выездная проверка. Наступление срока завершения работ согласно п.п. 1, 2 программы проверок дело 15-18, согласно извещению МУП г. Магадана «Водоканал» о сроках завершения работ № б/н от 17.10.2019 Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены |
| 49 | 11.11.2019-12.11.2019 | «Столовая ЗИФ рудника им. Матросова» по адресу Магаданская область, муниципальное образование «Тенькинский городской округ» Магаданской области, территория лесного фонда Кулинского участкового лесничества территориального отдела «Тенькинское лесничество», квартал 26, выдел 30 | Выездная проверка. Наступление срока проведения проверки, согласно п. 1 программы проверок по делу № 13-19. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | 1 | 1 | 1 | Неизвещение о сроках завершения работ, ведение строительства с нарушениями требований проектной документации в части ведения исполнительной документации |
| 50 | 19.11.2019 | «Реконструкция (модернизация) объекта незавершенного строительства жилого дома», по адресу Российская Федерация, Магаданская область, Хасынский район, поселок Палатка, ул. Комсомольская | Выездная проверка. Извещение некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Магаданской области» № б/н от 12.11.2019 о начале строительства Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведение реконструкции с нарушением требований проектной документации |
| 51 | 21.11.2019-22.11.2019 | ««Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик (Магаданская область, Тенькинский район). Склад ГСМ. Корректировка № 2» 1-й этап строительства в соответствии с проектной документацией», расположенный по адресу Магаданская область, Тенькинский район, урочище руч. Павлик, руч. Ванин, Тенькинское лесничество, Тенькинское участковое лесничество, квартал №29 | Выездная проверка. Согласно п. 6 программы проверок дело № 04-18. Извещение АО «Золоторудная Компания Павлик» об окончании строительства № 3 от 18.11.2019 г. Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | 1 | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 52 | 21.11.2019-22.11.2019 | «Областной родильный дом в городе Магадане на 80 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену и дневным стационаром на 10 мест» по адресу Российская Федерация, Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», город Магадан, ул. Октябрьская | Выездная внеплановая проверка. Обращения гр. Герасимовой В.В. № 17279 от 30.10.2019 г. и председателя ГСК «Сосед» Кушнира В.С. от 18.10.2019, поступивших из главного управления МЧС России по Магаданской области. Пп. «б» п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | 1 | 1 | 2 | 2 | Нарушение сроков направления в ОГСН извещения о начале строительства, осуществление строительства с нарушениями требований проектной документации |
| 53 | 22.11.2019-27.11.2019 | «Плавательный бассейн с зонированием 25х8,5 м» по адресу Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Каширина (проверка лица осуществляющего строительство ООО «ТСП») | Внеплановая, выездная. Проверка фактического исполнения ООО «ТСП» предписания № 18-18/3-2 от 16.10.2019 г., в связи с наступлением срока исполнения предписания. Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | 1 | 1 | Протокол направлен для рассмотрения в арбитражный суд Магаданской области | Требования предписания не выполнены в полном объеме. |
| 54 | 25.11.2019-26.11.2019 | «Реконструкция электроцеха под здание административно-делового назначения» по адресу Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 43 | Выездная проверка. Пункт 4 программы проверок дело № 13-16, в связи с поступлением извещения от ООО «Управляющая компания» № б/н от 16.11.2019 о сроках завершения работ подлежащих проверке Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 55 | 25.11.2019 | «Напорный коллектор от ГНС до здания решеток очистных сооружений биологической очистки сточных вод» по адресу Российская Федерация, Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», город Магадан | Выездная проверка. Наступление срока завершения работ согласно п.4 программы проверок дело 15-18, согласно извещению департамента САТЭК об окончании строительства № б/н от 18.11.2019 Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 56 | 29.11.2019 | «Реконструкция (модернизация) объекта незавершенного строительства жилого дома», по адресу Российская Федерация, Магаданская область, Хасынский район, поселок Палатка, ул. Комсомольская | Внеплановая, выездная. Проверка фактического исполнения некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Магаданской области» предписания № 15-19/1 от 19.11.2019 г., в связи с наступлением срока исполнения предписания. Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | 1 | - | - | Требования предписания не выполнены в полном объеме. |
| 57 | 02.12.2019 | «Столовая ЗИФ рудника им. Матросова» по адресу Магаданская область, муниципальное образование «Тенькинский городской округ» Магаданской области, территория лесного фонда Кулинского участкового лесничества территориального отдела «Тенькинское лесничество», квартал 26, выдел 30 | Внеплановая, документарная. Проверка фактического исполнения АО «Полюс Магадан» предписания № 13-19/1 от 12.11.2019 г., в связи с поступлением извещения АО «Полюс Магадан» об устранении нарушений №3 от 22.11.2019г. Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | - | - | - | - | Требования предписания выполнены в полном объеме. |
| 58 | 03.12.2019-04.12.2019 | «Столовая ЗИФ рудника им. Матросова» по адресу Магаданская область, муниципальное образование «Тенькинский городской округ» Магаданской области, территория лесного фонда Кулинского участкового лесничества территориального отдела «Тенькинское лесничество», квартал 26, выдел 30 | Выездная проверка. Пункты 3 и 4 программы проверок дело № 13-19, в связи с поступлением извещения от АО «Полюс Магадан» № 3 от 22.11.2019 о сроках завершения работ подлежащих проверке Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 59 | 05.12.2019-06.12.2019 | «Столовая ЗИФ рудника им. Матросова» по адресу Магаданская область, муниципальное образование «Тенькинский городской округ» Магаданской области, территория лесного фонда Кулинского участкового лесничества территориального отдела «Тенькинское лесничество», квартал 26, выдел 30 | Выездная проверка. В связи с поступлением извещения от АО «Полюс Магадан» № 18 от 25.11.2019 об окончании строительства. Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 60 | 04.12.19-24.12.2019 | «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м», расположенного по адресу: Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», г. Магадан, ул. Октябрьская. (проверка лица, осуществляющего строительство ООО «КБК СоцСтрой») | Выездная проверка. В связи с наступлением срока завершения работ согласно п. 2 программы проверок дело № 12-18. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведение реконструкции с нарушением требований проектной документации |
| 61 | 04.12.19-24.12.2019 | «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м», расположенного по адресу: Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», г. Магадан, ул. Октябрьская. (Проверка застройщика Департамент САТЭК мэрии г. Магадана) | Выездная проверка. В связи с наступлением срока завершения работ согласно п. 2 программы проверок дело № 12-18. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведение реконструкции с нарушением требований проектной документации |
| 62 | 05.12.2019-13.12.2019 | «Станция технического обслуживания (I и II очередь строительства)», расположенного по адресу: Российская Федерация, Магаданская обл., муниципальное образование «Город Магадан», город Магадан, улица Кожзаводская | Выездная проверка. В связи с наступлением срока завершения работ согласно п.п. 1, 3 программы проверок дело № 09-19. Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 63 | 18.12.2019-23.12.2019 | «Реконструкция здания пр. Карла Маркса, д.67В под дошкольное образовательное учреждение № 5» по адресу г. Магадан, пр. Карла Маркса, д.67В | Выездная проверка. Наступление срока завершения работ согласно п.п. 4, 5 программы проверок дело № 01-18. Согласно извещениям ООО «Идефикс» о сроках завершения работ № 14/12, № 15/12 от 09.12.2019 г. Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены. |
| 64 | 11.12.2019-19.12.2019 | «Реконструкция (модернизация) объекта незавершенного строительства жилого дома», по адресу Российская Федерация, Магаданская область, Хасынский район, поселок Палатка, ул. Комсомольская | Выездная проверка. В связи с наступлением срока завершения работ согласно п.п. 1, 2, 3 программы проверок дело № 15-19 Пп. а п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | - | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены |
| 65 | 20.12.2019 | «Реконструкция (модернизация) объекта незавершенного строительства жилого дома», по адресу Российская Федерация, Магаданская область, Хасынский район, поселок Палатка, ул. Комсомольская | Внеплановая, выездная. Проверка фактического исполнения некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Магаданской области» предписания № 15-19/2 от 29.11.2019 г., в связи с наступлением срока исполнения предписания. Пп. б п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ | 1 | - | - | - | Требования предписания выполнены |
| 66 | 20.12.2019 | «Реконструкция (модернизация) объекта незавершенного строительства жилого дома», по адресу Российская Федерация, Магаданская область, Хасынский район, поселок Палатка, ул. Комсомольская | Выездная проверка. В связи с поступлением извещения от АО «Полюс Магадан» № 18 от 25.11.2019 об окончании строительства. Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены |
| 67 | 24.12.2019-25.12.2019 | «Реконструкция здания пр. Карла Маркса, д.67В под дошкольное образовательное учреждение № 5» по адресу г. Магадан, пр. Карла Маркса, д.67В | Выездная проверка. В связи с поступлением извещения от МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» № 16/12 от 17.12.2019 об окончании строительства. Пп. а п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. | 1 | - | - | - | Нарушения обязательных требований не выявлены |