| ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |  |
| --- | --- |
| В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Федерации __Магаданская область___________________________, муниципальное образование __город Магадан___________________________________, населенный пункт __город Магадан__________________________________________________, N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):_____49:09:030202 в границах улица Пролетарской, Магаданского шоссе, Набережной реки Магаданки (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы) в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от "18" ноября________ 2019 г. N 81101900021 в период с "18" ноября_____ 2019 г. по "09" декабря_______ 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана_________________________________________________________ Адрес 685000, Магаданская область, г. Магадан, пр-т Карла Маркса, 62А_____________________ Адрес электронной почты satek@magadangorod.ru Номер контактного телефона 8 (4132) 653267 Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры): Фамилия, имя, отчество Бочкарева Ирина Юрьевна____________________________________ Адрес 680028, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 831___________________ Адрес электронной почты ooo-trans-line@yandex.ru Номер контактного телефона 8-914-153-43-63 Квалификационный аттестат: Идентификационный номер __27-11-86______ дата выдачи __04.04.2011___________ Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер _СРО КИ Ассоциация «ГКИ», дата внесения в реестр 15.06.2016, номер в реестре 259______________________________ Фамилия, имя, отчество Доровская Вера Арсентьевна____________________________________ Адрес 680028, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 831___________________ Адрес электронной почты n88n@icloud.com Номер контактного телефона 8-914-155-05-79 Квалификационный аттестат: Идентификационный номер __27-12-13______ дата выдачи __13.02.2012___________ Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер _СРО Союз «Кадастровые Инженеры», дата внесения в реестр 19.10.2016, номер в реестре 813______________________________ Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО «Транс Линия» Адрес: 680028, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 308________________ График выполнения комплексных кадастровых работ |  |
| Даты и сроки Работы 1. Подготовительный этап в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта 1. Направление извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель) 2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных данных. в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта 1. Формируется согласительная комиссия (Заказчик); 2. Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых работ; 3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории комплексных кадастровых работ; 4. Исполнитель подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня опубликования извещения 1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов их регистрации и соответствующих документов на объекты недвижимости; 2. Исполнитель подготавливает схему границ земельных участков, составленную с применением картографической основы и направляет ее Заказчику. не позднее 04.12.2019 Исполнитель подает заявление об учете адресов правообладателей и заявления о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав. 2. Этап 1 2.1. не позднее 04.12.2019 1. Проведение исполнителем обследования объектов недвижимости, определений характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости; 2. Осуществление определения координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости; 3. Подготовку исполнителем проектов карт-планов территории, 4. Проверку карты-планов территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости по средством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». 3. Этап 2 3.1 не позднее 05.12.2019 1. Представление исполнителем заказчику работ в согласительную комиссию проектов карт-планов территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, для его рассмотрения на заседаниях согласительной комиссия, созданной в соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ; 2. Участие исполнителя в заседаниях согласительной комиссии по рассмотрению представленных проектов карт-планов территорий; 3. Внесение исполнителем изменений в карт-план территории в соответствии с заключениями согласительной комиссии о необходимости изменения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории; 4. Оформление исполнителем карт-планов территорий в окончательной редакции. 4. Этап 3 4.1 не позднее 09.12.2019 1.Утверждение заказчиком комплексных кадастровых работ карты-плана территории; 2. Представление исполнителем заказчику работ результатов сопутствующих материалов (работ). 5. Этап 4 5.1 не позднее 10.12.2019 1. Исполнитель обеспечивает внесение в Единый государственный реестр недвижимости не менее 50 % сведений об объектах недвижимости от всего общего количества объектов недвижимости, подлежащих внесению в ЕГРН. |  |  |
| Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 680028, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 308 (ooo-trans-line@yandex.ru)_____. Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. |  |

_____________________________